（工事中止様式－１）

岐阜市　　第　　号

年　　月　　日

（受注者名） 　様

岐阜市長　　　　　　　印

請負工事の一時中止について（通知）

工事請負契約約款第20条及び岐阜県建設工事共通仕様書1-1-14の規定に基づき、下記のとおり工事を中止されるよう通知します。

記

１　契約内容

（1）工事名 :

（2）工事場所 :

（3）工 期 :

２　工事一時中止箇所

３　工事一時中止理由

４　工事一時中止期間　　　年　月　日 ～ 　年　月　日

５　管理体制の基本的事項

中止期間中における工事現場の維持管理を別紙－１により行うこと。

（別紙－１）

一時中止期間中における工事現場の維持、管理等の基本的事項

１（維持、管理等について、詳細に記述する。）

（別紙－１）

記載例

一時中止期間中における工事現場の維持、管理等の基本的事項

１ 中止期間中の業務

（1）現場点検の実施

一般者及び歩行者が円滑に通行できるよう、１日１回以上の現場点検を実施する。不具合発生時には、○○事務所監督員に報告するとともに、緊急処置のできる体制を整えておく。

（2）緊急時の対応

震度４以上の地震発生時及び台風や積雪等による警報発令時には、現場点検を実施するとともに別紙による緊急時の体制を築き、災害に対する対応・災害防止のための処置をとるものとする。

（3）中止期間中の実施作業（例えば、準備工期間中に工事中止となった場合）

中止解除（現場着工）時に円滑に工事が実施できるように、下記の業務を実施する。

・現地調査

工事区間内の現状について、測量及び地下埋設物件等の調査を行い、変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議する。

・試掘の立会

企業者の試掘に対し、すべて立会い埋設箇所の確認を行う。

・施工計画書の作成

現場着工に向けた施工計画書の作成を行い、監督員の承諾を得る。

２ 中止期間中の体制

中止期間中の体制は以下のとおりです。

現場代理人・・・・・常駐

監理技術者・・・・・非常駐

施工担当者・・・・・現場代理人及び監理技術者が対応できない業務が発生した場合監督職員と協議の上、社員を増員する。

また、現場組織表・安全衛生管理組織に記載した担当者は、担当を排除せず業務が発生した都度、役割を果たすこととする。